ОТЧЕТ

администрации Суворовского сельского поселения Усть- Лабинского района

о запланированной и проделанной работе за 2016 год на территории поселения

в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, дорожной деятельности:

(тыс. руб.)

| Наименование | Утверждено в бюджете | Исполнено |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |
|  |  | Участие по селения в краевых и федеральных программах | Выделение средств по муниципальным программам |  | Участие по селения в краевых и федеральных программах | Выделение средств по муниципальным программам |
| Жилищный фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Водопроводное хозяйство | 80,0 | 0,0 | 85,7 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
| Газификация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Электроснабжение | 105,7 | 0,0 | 0,0 | 95,7 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. уличное освещение | 105,7 | 0,0 | 0,0 | 95,7 | 0,0 | 0,0 |
| Дорожное хозяйство | 2239,5 | 0,0 | 34,0 | 1251,3 | 0,0 | 28,0 |
| в т.ч. ремонт дорог общего пользования в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2014-2016 годы» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 20,6 | 0,0 | 0,0 |

Водопроводное хозяйство – по состоянию на 01.01.2017 года произведена предоплата в сумме 40,0 тыс. руб. за разработку и согласование проекта зон санитарной охраны для водозабора, состоящего из трех скважин.

Дорожное хозяйство -  по состоянию на 01.01.2017 года  выполнены работы  по составлению сметной документации на ремонт дорог местного значения в с. Суворовском на общую сумму 30,1 тыс. руб.:

- ремонт пер. 1 Мая от ПК0+00 (ул. Шевченко) до ПК 4+00 в с. Суворовском (0,4 км) – 471,5 тыс. руб.;

- ремонт пер. Бурлачкова от ул. Ленина до ул. Набережной в с. Суворовском (0,141 км) – 222,3 тыс. руб.;

- ремонт ул. Гоголя от ул. Ленина до ул. 50 лет Октября в с. Суворовское (0,110 км) – 296,6 тыс.  руб.;

- ремонт ул. Красной от ПК 0+00 (ул. Ленина) до ПК 0+60 в с. Суворовское (0,060 км) – 230,3 тыс. руб.;

- ремонт пер. Пархоменко от ул. Октябрьской до ул. Пушкина в с. Суворовском (0,150 км) – 176,8 тыс.руб.;

- ремонт пер. Правды от ул. Октябрьской до ул. Пушкина в с. Суворовском (0,150 км) – 176,8 тыс.руб.;

- ремонт пер. Свердлова от ул. Ленина до ул. Набережной в с. Суворовском (0,128 км) – 201,8 тыс.руб.;

- ремонт пер. Чапаева от ул. Ленина до ул. Набережной в с. Суворовском (0,226 км) – 326,3 ,2 т.р.

Выполнены работы по составлению сметных расчетов по установке дорожных знаков в с. Суворовском на сумму 8,2 тыс.руб.:

-по ул. Шевченко, ул. Красной, ул. Набережной на сумму 97316,17 руб.;

- ул. Октябрьской на сумму 95172,00 руб.;

- ул. К Маркса, ул. Пушкина, ул. 50 лет Октября на сумму 95411,24 руб.;

-ул. Ленина, ул. Гоголя на сумму 98736,45 руб.

По итогам электронного аукциона, состоявшегося 05.09.2016 года, заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения в с. Суворовском на сумму 654,8 тыс. руб., так же по итогам электронного аукциона, состоявшегося 17.10.2016 года,  заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту гравийных автомобильных дорог местного значения в с. Суворовском на сумму 546,1 тыс. руб.

В результате исполнения вышеуказанных договоров был произведен ремонт следующих автомобильных дорог на общую сумму 1200,9 т.р.:

- пер. 1 Мая от ПК0+00 (ул. Шевченко) до ПК 4+00 в с. Суворовском (0,4 км).;

- пер. Бурлачкова от ул. Ленина до ул. Набережной в с. Суворовском (0,141 км).;

- ул. Гоголя от ул. Ленина до ул. 50 лет Октября в с. Суворовском (0,110 км);

- ул. Красной от ПК 0+00 (ул. Ленина) до ПК 0+60 в с. Суворовском (0,060 км);

- пер. Пархоменко от ул. Октябрьской до ул. Пушкина в с. Суворовском (0,150 км;

- пер. Правды от ул. Октябрьской до ул. Пушкина в с. Суворовском (0,150 км);

- пер. Свердлова от ул. Ленина до ул. Набережной в с. Суворовском (0,128 км);

- пер. Чапаева от ул. Ленина до ул. Набережной в с. Суворовском (0,226 км).

Выполнены работы  по осуществлению строительного контроля за ремонтом асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог по ул. Гоголя, ул. 50 лет Октября, ул. Ленина, ул. Красной на сумму 6,6 тыс. руб..

Выполнены работы  по осуществлению строительного контроля за ремонтом гравийных автомобильных дорог местного значения по пер. 1 Мая, пер. Чапаева, пер. Бурлачкова, пер. Пархоменко, пер. Правды, пер. Свердлова, ул. Набережная, ул. Пушкина, ул. Шевченко, ул. Октябрьская на сумму 5,5 тыс. руб.

Выполнены работы по проектированию организации дорожного движения (дислокации дорожных знаков) на автомобильных дорогах общего пользования сельского поселения в сумме 28,0 тыс.руб.

Благоустройство - по состоянию на 01.01.2017 года исполнено 20,6 тыс. руб. в том числе 20,0 тыс. руб. выполнены работы по акарицидной обработке (борьба с клещами) территории сельского поселения, 0,6 тыс. руб. произведена пред.оплата за технологическое присоединение объекта «Уличное освещение с. Суворовского».

Глава Суворовского сельского поселения

Усть-Лабинского района                                                        И.Ю.Шагундоков